КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПЕРВОЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОЛЕБЯЖЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2014 г.                                                                                                   № 38

с. Лебяжье-1

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Перволебяжьевского  сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Перволебяжьевского сельсовета, Администрация Перволебяжьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Перволебяжьевского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета.

Глава Перволебяжьевского сельсовета                                                        Н.К.Степанова

Приложение  1

к Постановлению Администрации

Перволебяжьевского сельсовета от 28.10.2014 г. № 38

«О начале разработки схемы водоснабжения муниципального

образования Перволебяжьевского сельсовета»

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Перволебяжьевского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Перволебяжьевского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение  2

к Постановлению Администрации

Перволебяжьевского сельсовета от 28.10.2014 г. № 38

«О начале разработки схемы водоснабжения муниципального

образования Перволебяжьевского сельсовета»

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета

- Степанова Нина Константиновна –  Глава  Перволебяжьевского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Коренева Е.М. – главный специалист Администрации Перволебяжьевского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Кочетов В.В. – депутат Перволебяжьевской сельской Думы

- Степанов Ю.К. – слесарь-водопроводчик Администрации Перволебяжьевского сельсовета

- Мартынова Е.Н. – главный специалист Администрации Перволебяжьевского  сельсовета.

Главный специалист                                                                              Е.М.Коренева

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Перволебяжьевского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета принято Постановлением Администрации Перволебяжьевского сельсовета от 28 октября 2014 года № 38).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Перволебяжьевского сельсовета уведомление по адресу: 641525, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лебяжье-1, ул. Кривина, 1, телефон (факс) 8(35237) 9-87-80, адрес электронной почты:  pervolebadm@mail.ru

Ответственное лицо:  Степанова Нина Константиновна