КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ДУБРОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29. 10.2014 г.  № 18 _

с. Дубровное

О  начале разработки  схемы теплоснабжения муниципального образования Дубровинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Дубровинского сельсовета, Администрация Дубровинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Дубровинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема теплоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы теплоснабжения согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Дубровинского сельсовета.

Глава  Дубровинского сельсовета                                   Н.О. Баженова

Исп. Исакова С.С.

Тел. 9-86-02

Приложение  1

к Постановлению Администрации

Дубровинского сельсовета от

29.10. 2014 г. № 18

«О  начале разработки схемы

теплоснабжения

муниципального образования

Дубровинского сельсовета»

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  муниципального образования

Дубровинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администрации Лебяжьевского района на странице Дубровинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения я, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Дубровинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Дубровинского сельсовета места и времени о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 09.12.2014г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 17.12.2014г. |  |
| 8 | Принятие Главой Дубровинского сельсовета постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 19.12.2014г. |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Дубровинского сельсовета | 22.12.2014г. |  |

Приложение  2

к Постановлению Администрации

Дубровинского сельсовета

от 29.10.2014 г. №  18

« О начале разработки схемы

теплоснабжения

муниципального образования

Дубровинского сельсовета»

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения  Дубровинского сельсовета

Баженова Нина Октябриновна - Глава Дубровинского сельсовета, руководитель рабочей

группы

Исакова Светлана Сергеевна – ведущий специалист Администрации Дубровинского

сельсовета,  секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

1.–Емельянова Галина Александровна – ведущий  специалист финансового отдела Администрации  Лебяжьевского района,Курганской  области

2.-Тухаев Бихтемер Ташуевич- депутат  Дубровинской  сельской  Думы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы теплоснабжения  Дубровинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Дубровинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Дубровинского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», (решение о начале разработки схемы теплоснабжения  Дубровинского сельсовета принято Постановлением Администрации Дубровинского сельсовета от 29.10.  2014 г. № 18.

Иные  лица,  приступившие  к разработке проекта схемы теплоснабжения Дубровинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Дубровинского сельсовета уведомление по адресу: 641513, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 34 телефон (факс)_8-35-237-9-86-02 , адрес  электронной почты   dubrovnoe  adm  @  mail.ru.

Ответственное лицо                               Н.О. Баженова