КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ХУТОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября №  _21____

с. Хутора

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Хуторского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Хуторского сельсовета, Администрация Хуторского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Хуторского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Хуторского сельсовета.

Глава Хуторского сельсовета                                           Т.В.Богомаз

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Хуторского сельсовета

от «28» октября 2014 года № 21

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Хуторского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Хуторского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Хуторского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Хуторского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Хуторского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Хуторского сельсовета

от «28 » октября 2014 года № 21

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Хуторского сельсовета

- Богомаз Татьяна Викторовна  –  Глава Хуторского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Бурова Алена Михайловна  – специалист Администрации Хуторского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Груздова Светлана Владимировна – председатель или заместитель председателя Хуторской сельской Думы (по согласованию)

- Пронькина Юлия Сергеевна – директор МКУК КДО «Хуторского сельсовета»

(по согласованию)

- Карабеков Аманжол Зингерович – ответственный за электро и водоснабжение

(по согласованию)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Хуторского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Хуторского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Хуторского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Хуторского сельсовета принято Постановлением Администрации Хуторского сельсовета от «28» октября 2014 года № 21 ).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Хуторского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Хуторского сельсовета уведомление по адресу: 641528, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Хутора, ул. Победы, дом 5 телефон (факс) 83523793344, адрес электронной почты hutoradm@mail.ru.

Ответственное лицо Бурова А.М.