КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября №  29

с. Камышное

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Камышинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Камышинского сельсовета, Администрация Камышинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Камышинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета.

Глава Камышинского  сельсовета                                           Л.А.Семилеева

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Камышинского сельсовета от «28»

октября 2014 года №29

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Камышинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Камышинского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Камышинского сельсовета от «28»

октября 2014 года

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Камышинского сельсовета

- Семилеева Людмила Александровна –  Главы Камышинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Марычева Светлана Антоновна– специалист Администрации Камышинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Стенникова Ирина Алексеевна  председатель или заместитель председателя Камышинской сельской Думы (по согласованию)

- Рогова Марина Викторовна - специалист

- Хлестова Елена Александровна - специалист

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Камышинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация  Камышинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Камышинского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Камышинского сельсовета принято Постановлением Администрации Камышинского сельсовета от «28» октября 2014 года № 29 ).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Камышинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Камышинского сельсовета уведомление по адресу: 641524, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Камышное, ул. Парковая, дом 1/I телефон 8(35237)96624, адрес электронной почты kamyshnoeadm@mail.ru.

Ответственное лицо _______________________Л.А.Семилеева