КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

КАМЫШИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября №  30

с. Камышное

О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Камышинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Камышинского сельсовета, Администрация Камышинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Камышинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема теплоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы теплоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета.

Глава Камышинского сельсовета                                Л.А.Семилеева

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Камышинского сельсовета от «28»

октября 2014 года №30

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  муниципального образования

Камышинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администрации Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения я, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета места и времени о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 09.12.2014г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 17.12.2014г. |  |
| 8 | Принятие Главой Камышинского сельсовета постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 19.12.2014г. |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Камышинского сельсовета | 22.12.2014г. |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Камышинского сельсовета от «28»

октября 2014 года

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Камышинскогосельсовета

- Семилеева Людмила Александровна –  Главы Камышинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Марычева Светлана Антоновна – специалист Администрации Камышинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Стенникова Ирина Александровна – председатель или заместитель председателя Камышинской сельской Думы (по согласованию)

- Рогова Марина Викторовна -  специалист

- Хлестова Елена Александровна -  специалист

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы теплоснабжения Камышинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Камышинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Камышинского сельсовета на 2015-2030 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснбжения, порядку их разработки и утверждения», (решение о начале разработки схемы теплоснабжения Камышинского сельсовета принято Постановлением Администрации Камышинского сельсовета от «28» октября 2014 года №30).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы теплоснабжения Камышинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Камышинского сельсовета уведомление по адресу: 641524, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Камышное, ул. Парковая 1-I телефон 8(35237)96624, адрес электронной почты kamyshnoeadm@mail.ru.

Ответственное лицо_______________________  Л.А.Семилеева