КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ЛОПАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября №  86

с. Лопатки

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Лопатинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Лопатинского сельсовета, Администрация Лопатинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Лопатинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению  2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Лопатинского сельсовета.

Глава Лопатинского сельсовета                                           И.М. Медведев

Приложение 1

к    постановлению Администрации

Лопатинского сельсовета

от 28 октября 2014 года №86 «О начале

разработки    схемы водоснабжения

муниципального образования Лопатинского  сельсовета»

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Лопатинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Лопатинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Лопатинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Лопатинского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Лопатинского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение  2

к постановлению Администрации

Лопатинского сельсовета от 28 октября2014года

№86 «О начале разработки схемы водоснабжения

Муниципального образования Лопатинского сельсовета».

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Лопатинского сельсовета

- Медведев Иван Михайлович –  Глава Лопатинского сельсовета,    руководитель рабочей группы;

- Жарова Татьяна Владимировна –  ведущий специалист Администрации Лопатинского сельсовета, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

3. Устюжанина Светлана Геннадьевна – председатель  Лопатинской сельской Думы (по согласованию)

- Бумагин Владимир Александрович-депутат  Лопатинской сельской  Думы (по согласованию);

- Пшеничников Виктор Анатольевич – депутат Лопатинской сельской Думы (по согласованию).

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Лопатинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Лопатинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Лопатинского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Лопатинского сельсовета принято Постановлением Администрации Лопатинского сельсовета от «28» октября 2014 года №86).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Лопатинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Лопатинского сельсовета уведомление по адресу: 641504, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лопатки, ул.Ленина , дом 39 телефон (факс)8-35-237-9-42-95, адрес электронной почты Lopatkisov7@yandex.ru.

Ответственное лицо -Медведев Иван Михайлович.