КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

НИЖНЕГОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября №  56

с. Головное

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Нижнеголовинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Нижнеголовинского сельсовета, Администрация Нижнеголовинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Нижнеголовинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета.

Глава Нижнеголовинского сельсовета                                           В.М. Алексеев

Приложение  1

к Постановлению Администрации

Нижнеголовинского сельсовета от «28»

октября 2014 года № 56

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Нижнеголовинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Нижнеголовинского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение  2

к Постановлению Администрации

Нижнеголовинского сельсовета от  «28»

октября 2014 года  № 56

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Нижнеголовинского сельсовета

- Алексеев Владимир Михайлович –  Глава Лопатинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Корниенко Вера Михайловна – главный специалист Администрации Нижнеголовинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Екимова Наталья Викторовна – секретарь Нижнеголовинской сельской Думы (по согласованию)

- Иванов Юрий Александрович - специалист

- Яковлев Сергей Васильевич -  специалист

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Нижнеголовинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Нижнеголовинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Нижнеголовинского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Нижнеголовинского сельсовета принято Постановлением Администрации Нижнеголовинского сельсовета от «28» октября 2014 года № 56).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Нижнеголовинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Нижнеголовинского сельсовета уведомление по адресу: 641516, Курганская область, Лебяжьевский район,  с. Головное, ул. Школьная, дом 10/IV,    телефон (факс)9-71-40,

адрес электронной почты:  n-golovnoeadm@mail.ru

Ответственное лицо:   Алексеев В.М. – Глава Нижнеголовинского сельсовета