КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября №  57

с. Головное

О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Нижнеголовинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Нижнеголовинского сельсовета, Администрация Нижнеголовинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Нижнеголовинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема теплоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы теплоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета.

Глава Нижнеголовинского сельсовета                                В.М. Алексеев

Приложение  1

к Постановлению Администрации

Нижнеголовинского сельсовета от «28»

октября 2014 года № 57

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  муниципального образования

Нижнеголовинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администрации Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения я, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета места и времени о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 09.12.2014г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 17.12.2014г. |  |
| 8 | Принятие Главой Нижнеголовинского сельсовета постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 19.12.2014г. |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Нижнеголовинского сельсовета | 22.12.2014г. |  |

Приложение  2

к Постановлению Администрации

Нижнеголовинского сельсовета от «28»

октября 2014 года  №  57

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Нихнеголовинского сельсовета

- Алексеев Владимир Михайлович –  Глава Лопатинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Корниенко Вера Михайловна – главный специалист Администрации Нижнеголовинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Екимова Наталья Викторовна – секретарь Нижнеголовинской сельской Думы (по согласованию)

- Иванов Юрий Александрович - специалист

- Яковлев Сергей Васильевич -  специалист

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы теплоснабжения Нижнеголовинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Нижнеголовинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Нижнеголовинского сельсовета на 2015-2030 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», (решение о начале разработки схемы теплоснабжения Нижнеголовинского сельсовета принято Постановлением Администрации Нижнеголовинского сельсовета от «28» октября 2014 года № 57).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы теплоснабжения Лопатинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Нижнеголовинского сельсовета уведомление по адресу: 641516, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Головное, ул. Школьная, 10/IV. телефон (факс)_9-71-40, адрес электронной почты_n-golovnoeadm@mail.ru.

Ответственное лицо:  Алексеев В. М. – Глава Нижнеголовинского сельсовета