КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПЕРВОЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОЛЕБЯЖЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2014 г.                                                                                                   № 39

с. Лебяжье-1

О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Перволебяжьевского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Перволебяжьевского сельсовета, Администрация Перволебяжьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Перволебяжьевского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема теплоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы теплоснабжения согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета.

Глава Перволебяжьевского сельсовета                                                          Н.К.Степанова

Приложение  1

к постановлению Администрации

Перволебяжьевского сельсовета от 28.10.2014 г. № 39

«О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального

образования Перволебяжьевского сельсовета»

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  муниципального образования

Перволебяжьевского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администрации Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабженияя, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета места и времени о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 09.12.2014г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 17.12.2014г. |  |
| 8 | Принятие Главой Перволебяжьевского сельсовета постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 19.12.2014г. |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Перволебяжьевского сельсовета | 22.12.2014г. |  |

Приложение  2

к постановлению Администрации

Перволебяжьевского сельсовета от 28.10.2014 г. № 39

«О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального

образования Перволебяжьевского сельсовета»

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Перволебяжьевского сельсовета

- Степанова Нина Константиновна –  Глава  Перволебяжьевского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Коренева Е.М. – главный специалист Администрации Перволебяжьевского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Кочетов В.В. – депутат Перволебяжьевской сельской Думы

- Мартынова Е.Н. – главный специалист Администрации Перволебяжьевского  сельсовета

- Шевчук В.П. – машинист котельной (кочегар) МУП «Теплотранс» (по согласованию)

Главный специалист                                                                            Е.М.Коренева

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы теплоснабжения Перволебяжьевского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Перволебяжьевского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Перволебяжьевского сельсовета на 2015-2030 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», (решение о начале разработки схемы теплоснабжения Перволебяжьевского сельсовета принято постановлением Администрации Перволебяжьевского сельсовета от 28 октября 2014 года № 39).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы теплоснабжения Перволебяжьевского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Перволебяжьевского сельсовета уведомление по адресу: 641525, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лебяжье-1, ул. Кривина, 1 телефон (факс) 8(35237)9-87-80, адрес электронной почты:   pervolebadm@mail.ru

Ответственное лицо:  Степанова Нина Константиновна