КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

БАКСАРСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября     2014г.    №  37

с. Центральное

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Баксарского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Баксарского сельсовета, Администрация Баксарского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Баксарского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Баксарского сельсовета.

Глава Баксарского сельсовета                                           В.Г.Ряписов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Баксарского сельсовета от «28»

октября 2014 года № 37

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Баксарского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Баксарского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Баксарского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Баксарского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Баксарского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Баксарского сельсовета от «28»

октября 2014 года

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения Баксарского сельсовета

- Ряписов Вячеслав Григорьевич  –  Глава Баксарского  сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Фролова Нина Алексеевна  – Главный специалист Администрации Баксарского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Пермяков Сергей Филиппович  –  депутат Баксарской сельской Думы (по согласованию)

- Налимова Елена Николаевна   – слесарь водопроводчик Администрации Баксарского сельсовета.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Баксарского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Баксарского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения Баксарского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Баксарского сельсовета принято Постановлением Администрации Баксарского  сельсовета от «28» октября 2014 года № 37 ).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Баксарского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Баксарского сельсовета уведомление по адресу: 641502, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Центральное, ул. Ленина, дом, 29 телефон (факс)9-35(237)9-31-16, адрес электронной почты  baksaradm@mail.ru.

Ответственное лицо Ряписов В.Г.