КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 октября 2014 год   № 25___

с. Черемушки

О  начале разработки схемы водоснабжения муниципального образования Черемушкинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от  05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Черемушкинского сельсовета, Администрация  Черемушкинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения муниципального образования Черемушкинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема водоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы водоснабжения согласно приложению  1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы водоснабжения согласно приложению  2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице  Черемушкинского сельсовета.

Глава  Черемушкинского сельсовета                                           В.А. Матвеев

Приложение  1

к Постановлению Администрации

Черемушкинского сельсовета от «28»

октября 2014 года № 25

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования

Черемушкинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Черемушкинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (Адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Черемушкинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Принятие Главой Черемушкинского сельсовета постановления об утверждении схемы водоснабжения | 16.12.2014г. |  |
| 7 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администраций Лебяжьевского района на странице Черемушкинского сельсовета | 18.12.2014г. |  |

Приложение  2

к Постановлению Администрации

Черемушкинского сельсовета

от «28» октября  2014 года № 25

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения  Черемушкинского  сельсовета

- Матвеев Вячеслав Александрович  –  Главы  Черемушкинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Степанова Галина Васильевна  – специалист Администрации Черемушкинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Тютрин Андрей Владимирович – депутат Черемушкинской  сельской Думы (по согласованию)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы водоснабжения Черемушкинского  сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация  Черемушкинского  сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения  Черемушкинского  сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (решение о начале разработки схемы водоснабжения Черемушкинского  сельсовета принято Постановлением Администрации Черемушкинского  сельсовета от «28» октября 2014 года № 25 ).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы водоснабжения Черемушкинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Черемушкинского сельсовета уведомление по адресу: 641510, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Черемушки, ул.Садовая, дом 2 телефон (факс) 8 35 237 9-61-36, адрес электронной почты Черемушки <cheremushkiadm@mail.ru>

Ответственное лицо: Глава Черемушкинского сельсовета Матвеев Вячеслав Александрович